**Отчет**

**о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения**

**города Бийска Алтайского края**

 **за 2021 год**

**г. Бийск**

**Содержание**

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
2. Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения
3. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения
4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения
5. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
6. Контактная информация
7. **Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения.**
8. Руководствуясь положениями Федерального закона № 190-ФЗ

«О теплоснабжении», Администрация муниципального образования город Бийск Алтайского края (далее – орган местного самоуправления) и Единая теплоснабжающая организация – Муниципальное унитарное предприятие города Бийска «Водоканал» (далее – ЕТО) заключили Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения города Бийска Алтайского края (далее – Соглашение) № 1 от 27.08.2021.

1. Отчет о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения города

Бийска Алтайского края в зоне деятельности ЕТО подготовлен за период с сентября по декабрь включительно 2021 года (далее – отчетный период 2021 года).

1. **Сведения о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения**

В соответствии с п.2.1.2. Соглашения, ЕТО обязана выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, в соответствии с перечнем мероприятий, указанным для нее в Схеме теплоснабжения.

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2021 год, определенный для ЕТО в Схеме теплоснабжения не запланированы.

1. **Сведения о достижении целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения**

В соответствии с п. 2.1.1. Соглашения, ЕТО обязана обеспечивать достижение целевых показателей определенных для нее в Схеме теплоснабжения.

В ценовой зоне теплоснабжения к целевым показателям реализации схемы теплоснабжения относятся:

* количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений;
* количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.

Для расчета фактических значений данных целевых показателей применялись данные ЕТО о фактах прекращений подачи тепловой энергии или теплоносителя у потребителя, которые произошли в результате технологических нарушений на теплоисточнике или тепловых сетях.

За отчетный период 2021года на теплоисточниках и тепловых сетях ЕТО аварий (технологических нарушений) с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя для конечного потребителя не было допущено. В связи с этим целевые показатели схемы теплоснабжения за 2021 год, определенные для ЕТО выполнены:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель реализации схемы теплоснабжения | Установлено схемой теплоснабжения | Факт |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений, шт/км | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений, шт /(Гкал/час) | 0 | 0 |

1. **Сведения о выполнении ЕТО правил определения цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения**

В соответствии с пунктами 2.1.5, 2.1.6 Соглашения ЕТО при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, в рамках договоров теплоснабжения обязуется обеспечивать:

- условие, чтобы цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, не превышала величину предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов);

- во втором полугодии 2021 года при формировании предложения о цене на тепловую энергию (мощность) не превышать уровень тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям, утвержденного на период с 01.07.2021 по 31.12.2021.

1. **Сведения о выполнении ЕТО в отчетном периоде 2021 года обязанностей по формированию предложений о (дифференциации) цене на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных Соглашением**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Категория потребителей | Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность) с 01.01.2021 по 31.10.20211 без НДС, руб./Гкал | С 01.11.2021 по 31.12.2021 | Темп роста цены на тепловую энергию (мощность) с 01.01.2021 к 31.12.2021, % |
| Утвержденный индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) 2, без НДС, руб./Гкал | Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) 3, без НДС, руб./Гкал | Цена для потребителей по договорам теплоснабжения в соответствии без НДС, руб./Гкал |
| **1** | МУП г. Бийска «Водоканал» | **2325,34** | **2587,81** | **2350,70** | **2325,34** | **0 %** |

1. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 15.12.2020 г. № 448.

2. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 29.09.2021 г. № 87.

 3. Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 27.10.2021 г. № 217.

Согласно приведенным выше сведениям подтверждается исполнение ЕТО за отчетный период 2021 года обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.5-2.1.6 Соглашения.

1. **Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения**

Обязательства органа местного самоуправления установлены в пунктах 2.3.1 – 2.3.6 Соглашения.

По итогам отчетного периода 2021 года указанные обязательства выполнены с учетом актуальности.

1. **Контактная информация**

**ЕТО - МУП г. Бийска «Водоканал»** расположено по адресу: 659342 город Бийск, ул.Волочаевская,1/1, Алтайский край, Россия.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться по вышеуказанному адресу,

* по номер телефона – 8 (3854) 32-51-54, доб. 105
* по электронной почте – glebovata@bskvodokanal.ru

**Администрация** муниципального образования город Бийск Алтайского края расположена по адресу: 659306, Российская Федерация, Алтайский край,

г. Бийск, пр. Ленина, 250